Projekt

UMOWA NR ……….

zawarta w dniu ………………….. 2013 roku

pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24, w imieniu którego działają:

- Pan Józef Piksa             – Starosta Wałbrzyski

- Pan Andrzej Lipinski      – Wicestarosta

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza Umowa została zawarta bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.).

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania  pn.: „Remont dachu papowego budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu”.

- Zakres robót objęty przedmiotowym zadaniem obejmuje:

- Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych – 1,745 m3,

- Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną jednowarstwowo – 426,940m2,

- Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia – 8,620 m 2,

- Odbicie i uzupełnienie tynków – 5,525 m2,

- Naprawa  rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej w odcinkach 1 m o  śr. 15 cm–  10 szt.,

- Uzupełnienie rur spustowych okrągłych  z blachy ocynkowanej  o śr. 12 cm – 7 mb,

- Wymiana przewodów instalacji odgromowej poziomej wraz ze wspornikami i złączami -pręty ocynkowane  8 mm– 130,1 mb ,

- Wymiana przewodów instalacji odgromowej – zwodów pionowych wraz ze złączami kontrolnymi – pręty 8 mm – 42,00 mb,

- Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej – 6 pomiarów,

- Wywiezienie gruzu na składowisko wraz z opłatą za składowanie gruzu – 1,995 m3 ,

w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu przy ul. Nowa Kolonia 9.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy określony w §1 ust. 2 umowy, w terminach:

- Termin rozpoczęcia ….. listopada 2013 r.

- Termin zakończenia 13 grudzień  2013 r.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 2 dni od daty zawarcia umowy.

- Przez termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie.

Za wykonanie zakresu robót określonego w §1 ust. 2 umowy strony  ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto: ……………………… zł słownie: ……………………………………………………………..

podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości …… %:

brutto: ………………. zł słownie: ………………………………………………………………….

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy określonej w formie szczegółowego kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w przedmiarze robót. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, ewentualnego projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i składowania materiałów rozbiórkowych, zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, obsługi geodezyjnej, koszty związane                            z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające             z realizacji przedmiotu umowy.

§4

Koordynacja.

- Przedstawicielami Zamawiającego do koordynacji zakresu prac objętych przedmiotem umowy jest naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu Pan Andrzej Sokołowski  tel.: (74) 84 60 656,

fax.: (74) 84 60 617, e-mail: a.sokolowski@powiat.walbrzych.pl

- Przedstawicielami Zamawiającego do udzielenia informacji i niezbędnych wyjaśnień  związanych                       z przedmiotem umowy jest podinspektor ds. Pan Marek Resiak tel.: (74) 84 60 556,

fax.: (74) 84 60 617, e-mail: remonty@powiat.walbrzych.pl

§5

Obowiązki stron.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - Dokonania odbioru końcowego robót,

  - Zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

- Wykonawca oprócz obowiązków wynikających z § 1 umowy, zobowiązuje się do:

  - pokrycia kosztów: organizacji terenu budowy, także kosztów ewentualnych badań, urządzeń i materiałów niezbędnych do dokonania odbioru,

  - zapewnienia miejsca wywozu materiałów rozbiórkowych oraz pokrycia kosztów ich transportu i składowania,

  - ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót i powierzonego mu do ich realizacji mienia,  aż do momentu odbioru i przekazania do użytkowania,

  - zabezpieczenia i właściwego oznakowania komunikacji pieszej na terenie i w obrębie prowadzonych robót budowlanych,

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami,

  - uporządkowania terenu budowy, wciągu 3 dni od dnia zakończenia robót

§6

Materiały

- Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez Wykonawcę i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                   w budownictwie, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. nr 92 poz. 881 z późn. zm.).

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dla wyrobów budowlanych dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu. Wszystkie materiały budowlane musza być oznaczone znakiem CE.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości robót, które nie były przewidziane Umową Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić.

- Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne z Umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§7

Wady

- Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia robót i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzenie jakości robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy                     z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad.

- O wykrytych wadach w robotach, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, 
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Zgłoszone wady winny być usunięte niezwłocznie przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 14 dni od daty powiadomienia, chyba że Strony umowy wzajemnie ustalą inny termin ich usunięcia.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej firmie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§8

Odbiory.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- końcowy - polegający na ocenie wykonanych robót w ramach przedmiotowej umowy,

- gwarancyjny – przed zakończeniem okresu gwarancji jakości.

- Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Z przekazania sporządzony zostanie protokół odbioru.

- Po zakończeniu robót przewidzianych Umową Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do odbioru. Na dzień zgłoszenia Wykonawca powinien skompletować materiały odbiorowe. Zamawiający potwierdzi gotowość do odbioru końcowego robót w ciągu 5 dni roboczych. Dzień zgłoszenia robót uznany jest jako data zakończenia robót. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia robót rozpocząć czynności odbioru, albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie prace, zadaniem Zamawiającego, muszą być wykonane, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru robót budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół odbioru robót podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy                    w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

- Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni przed dniem zakończenia okresu rękojmi i gwarancji.

- Ewentualne usterki i braki dające się usunąć stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, w terminie ustalonym w protokole odbioru.

§ 9

Rękojmia za wady i gwarancja jakości.

- Ustala się, że okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy wynosił będzie:

1) dla okresu rękojmi – przez 1 rok

2) dla okresu gwarancji jakości – przez 12  m-cy .

- Bieg okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego rozpoczyna się okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie wykonane.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu Umowy. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest usunąć stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

- Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach                          w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

- Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 14 dni, chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru.

- Termin okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości elementu przedmiotu umowy, na którym były usuwane przez Wykonawcę wady, biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania tego elementu za pozbawiony wad.

- Przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§10

Faktury,

  - Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 rozliczane zostanie na podstawie końcowej faktur VAT wystawionej przez Wykonawcę, po zakończeniu całości robót wymienionych w §1 i odebranych protokołem odbioru końcowego robót.

  - Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany przez Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów.

  - Fakturę VAT należy adresować na Zamawiającego: Powiat Wałbrzyski z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych, NIP 886-26-33-345.

  - Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ……………………………. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

  - Strony zobowiązują się, iż nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu umowy na osoby trzecie.

§11

Kary umowne i odszkodowania.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w §3.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w §3 za każdy dzień opóźnienia, po bezskutecznym upływie terminu określonego w §2 ust. 1,

- za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w §3 za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości         10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w §3,

  - Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych                      w artykule 145 Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

  - Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Zamawiający zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu ewentualnych kar umownych i ewentualnych wzajemnych roszczeń z przysługującego mu wynagrodzenia.

§12

Zmiany Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.

§13

Do rozpoznania sporów powstałych na tle realizacji Umowy właściwe są miejscowe sądy powszechne dla siedziby Zamawiającego.

§14

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

§15

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: