-Projekt -

UMOWA Nr  ..............................................

zawarta w dniu  ................................... roku w  Wałbrzychu, pomiędzy:

Powiatem Wałbrzyskim z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24, w imieniu i na rzecz którego działają:

1. Pan Józef Piksa            – Starosta Wałbrzyski

2. Pan Andrzej Lipiński  - Wicestarosta

zwanym dalej  Zamawiającym

a

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami) umowa została zawarta bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D – ul. Kosynierów – od km 5+ 102 do km 5+652 w Boguszowie-Gorcach.

2. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr     3366 D na odcinku o długości 0,550 km i kategorii ruchu KR2.

3. Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmować w szczególności:

- przebudowę nawierzchni jezdni i poboczy gruntowych,

- odtworzenie systemu odwodnienia drogi.

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 obejmuje opracowania dla zadania zawierające:

- Projekt budowlany w zakresie wymaganym przepisami do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Projekt budowlany musi zawierać przekroje konstrukcyjne drogi;

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

- Kosztorys inwestorski;

- Przedmiar robót .

zwane w treści umowy dokumentacją.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie pisemnej dla zadania określonego w §1 w ilości:

- Projekt budowlany – 5 egz;

- Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót – 2 egz.;

- Kosztorys inwestorski – 2 kpl.

- Przedmiar robót – 2 kpl.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie elektronicznej zapisanej     w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 2 egz.

7. Dodatkowe, ponad liczbę określoną w ust. 5, egzemplarze dokumentacji Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego    za dodatkową zapłatą.

§ 2

1.Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia nałożone ustawami do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji wymienionej w §1 umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami  i normowanymi rysunkami, a w szczególności zgodnie    z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego           (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1129), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462).

§ 3

Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za koordynację prac obejmujących przedmiot zamówienia jest Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu (tel. 748 460 656).

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową, o której mowa                    w § 1  w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

§ 5

1. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez zamawiającego wykonanej dokumentacji  jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu.

3.Podstawą do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie umowne za przekazaną Zamawiającemu  dokumentację jest protokół, o którym mowa w ust. 2 oraz oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z wymogami rozporządzeń powołanych w § 2 ust. 2.

§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości  ........................ zł netto (słownie: ..............................................................) plus podatek VAT, co daje kwotę ............... zł brutto (słownie: ..............................................................................)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji i pozyskaniem informacji, opracowań, uzgodnień i dokumentów do jej wykonania.

3. Wykonawca wystawi fakturę na płatnika:

Powiat Wałbrzyski Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych

NIP 886-26-33-345  i przedłoży Zamawiającemu w celu sprawdzenia i akceptacji.

4. Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 7

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto,           o którym mowa w § 6 ust. 1.

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub części, po upływie terminu, o którym mowa w § 4 umowy – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1  za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność do wysokości szkody w przypadku              jej wystąpienia, na skutek błędów lub wadliwego wykonania dokumentacji.

3. Ewentualne kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy        na podstawie wystawionej księgowej noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy – do dnia odstąpienia.

§ 8

1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub jego części, przekraczającej        5 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić od umowy.

2. Czynność ta nie wyklucza dochodzenia kar umownych i odszkodowania na zasadach określonych w §7 umowy.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie:

- Kodeks cywilny,

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 10

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

…………………………………….                                  ………………………………………

Zamawiający  						Wykonawca