Załącznik nr 4

UMOWA  NR ……..OR.    .     .    . 2014

## zawarta w dniu ………………………. 2014 roku w Wałbrzychu, pomiędzy:

Powiatem Wałbrzyskim  z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają:

1. Pan Józef Piksa                           - Starosta Wałbrzyski

2. Pan Andrzej Lipiński                  - Wicestarosta

a

……………………………………………………………..

z siedzibą  ………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa niniejsza została zawarta bez zastosowania  ustawy – Prawo zamówień publicznych  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty: ,,Frezowanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2876 D w Zagórzu Śląskim na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą  nr 3369 D                              ul. Drzymały”   na warunkach zawartych w:

- niniejszej umowie,

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- formularzu cenowym.

Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powierzonych mu zadań zgodnie                     z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Zakres zlecanych robót nie może obejmować wykonania innych prac, niż te wycenione      w formularzu ofertowym.

§ 2

Wszelkie prace uzupełniające, nie objęte formularzem cenowym i nie przewidziane przez Zamawiającego, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać tylko i wyłącznie o ile  uzyska zgodę Zamawiającego i na podstawie osobnej umowy podpisanej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi miejsc prowadzenia robót i uwzględnił je w formularzu  ofertowym.

§ 4

Obowiązki wykonawcy:

- Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania remontu nawierzchni drogi.

- Wykonawca oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem,    o którym mowa w pkt 1.

- Wykonawca rozpoczyna roboty w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na czas określony: tj. od dnia zawarcia umowy do dnia             30.04.2014 r.

§ 6

Osobą koordynującą  z ramienia Zamawiającego za realizację  niniejszej umowy jest  Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu, a za zakres rzeczowo -  finansowy odpowiada  Pan Henryk Kranc – podinspektor ds. utrzymania dróg.

§ 7

- Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót wymienionych w §1 umowy będzie osoba ........................................... posiadająca wymagane uprawnienia.

- Przedstawicielem Zamawiającego nadzorującego realizację robót  jest inspektor nadzoru   Pan Henryk Kranc.

3. Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
      z jakością i ilością robót, które  są  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu

Umowy.

§ 8

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, określone w formularzu ofertowym , o którym mowa w §1 ust. 1.

- Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych                i odebranych przez Zamawiającego robót.

- Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia jest skorygowany i  zatwierdzony przez Zamawiającego obmiar wykonanych robót wraz z protokołem odbioru robót wykonanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Łączna wartość zleconych robót w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć

kwoty netto.........................zł (słownie..........................) plus obowiązujący podatek  VAT

23 % w kwocie …………...zł (słownie ………………………………………………......)     co   daje kwotę brutto …….zł (słownie …………………………………………………..)

Kwota   ta   nie   może  stanowić   podstawy   do   roszczeń  Wykonawcy  w  stosunku  do

Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………………

- Należności będą regulowane na rachunek bankowy Wykonawcy Nr …………………….

na  podstawie  faktur  VAT wystawionych na: Powiat  Wałbrzyski z siedzibą                             Al. Wyzwolenia 24; 58 – 300 Wałbrzych, NIP 886-26-33-345 wraz z załączonym protokołem odbioru robót.

§ 9

Odbiór robót będzie   dokonany  przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia przez osobę nadzorującą.

§ 10

- Wykonawca na podstawie sprawdzonego obmiaru wykonanych robót i protokołu odbioru robót wystawia fakturę, a Zamawiający po otrzymaniu kompletu dokumentów, o których mowa w §10 ust. 2 reguluje należność w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przelewem na konto Wykonawcy.

- Każda faktura przekazana Zamawiającemu do zapłaty winna zawierać komplet dokumentów, przez który rozumie się:

  - obmiar wykonanych robót podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy  wymienionego w § 7 ust. 1, sprawdzony przez Zamawiającego,

  - bezusterkowy protokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.

- Opóźnienie w dostarczeniu któregokolwiek z wymienionych w ust. 2 dokumentów, powoduje wydłużenie terminu zapłaty, o którym mowa w §10 ust. 1 o termin opóźnienia.

§ 11

Wykonawca w czasie prowadzonych prac związanych z realizacją zleceń ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na terenie budowy.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości netto zleconych robót, o której mowa w §8 ust. 4,

  - w przypadku niedotrzymania terminu  określonego  w Umowie  - w wysokości 1% wartości robót netto określonej w danym protokole za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku wykonania robót w jakości nie spełniającej wymogów Zamawiającego - w wysokości 10% wartości robót netto objętych formularzem ofertowym,

  - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 10% wartości netto wykonanych robót, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zapisów §1 ust .1 Zamawiający ma prawo zlecić roboty innemu Wykonawcy a kosztami za wykonane roboty obciążyć Wykonawcę z którym została podpisana niniejsza Umowa.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających postawienie wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

  - w przypadku, kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego, w rozumieniu warunków umowy, wykonania robót zakończonych lub za część robót już rozpoczętych.

§ 14

Zamawiający nie wyraża zgody na cedowanie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.  Okres gwarancji dla poszczególnych robót wyniesie 12 miesięcy.

§ 16

W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, terminy usuwania wad przez Wykonawcę dla poszczególnych robót nie mogą być dłuższe niż 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach.

§ 17

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 19

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§ 20

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 4 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA: