Projekt

UMOWA  NR   ……OR.273.9.       .2014

## zawarta w dniu ……………2014 roku w Wałbrzychu, pomiędzy:

Powiatem Wałbrzyskim  z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają:

1. Pan Józef Piksa                           - Starosta Wałbrzyski

2. Pan Andrzej Lipiński                  - Wicestarosta

a

……………………………………………………………..

z siedzibą  ………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa niniejsza została zawarta bez zastosowania  ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty: ,,Remont  nawierzchni  bitumicznych oraz elementów dróg na drogach powiatowych  na terenie Powiatu Wałbrzyskiego'' na warunkach zawartych w:

1)  niniejszej umowie,

2)  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

3)  formularzu cenowym.

Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Roboty remontowe obejmują:

1)  na drodze nr 3356 D w miejscowości Rzeczka, ul. Długa  – na odcinku od parkingu przy  sztolniach na powierzchni ok. 800,00  m2:

a) mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr 5 cm wraz z wywozem,

b) skropienie podbudowy  emulsją asfaltową,

c) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powierzonych mu zadań zgodnie z obowiązującymi          w tym zakresie przepisami prawa.

4.	Zakres zlecanych robót nie może obejmować wykonania innych prac, niż te wycenione                      w formularzu cenowym.

§ 2

Wszelkie prace uzupełniające, nie objęte formularzem cenowym i nie przewidziane przez Zamawiającego na etapie sporządzania protokołu typowania robót, a których wykonanie  jest niezbędne dla zrealizowania robót objętych zleceniem, Wykonawca zobowiązany jest wykonać tylko i wyłącznie o ile  uzyska zgodę Zamawiającego i na podstawie osobnej umowy.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno       – terenowymi miejsc prowadzenia robót i uwzględnił je w formularzu cenowym załączonym do oferty.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania remontów związanych z odnową nawierzchni bitumicznych.

- Wykonawca oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem,                        o którym mowa w pkt 1.

§ 5

1.   Umowa zostaje zawarta na czas określony:

tj. od dnia zawarcia  umowy  do dnia  10.12.2014 r.

2. Okres obowiązywania umowy może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania środków

jakie można wydatkować w ramach umowy określonych w § 8 ust. 4.

§ 6

Osobą koordynującą  z ramienia Zamawiającego  realizację  niniejszej umowy jest  Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu , a za zakres rzeczowo -  finansowy odpowiada  Pan Henryk Kranc – podinspektor ds. utrzymania dróg.

§ 7

- Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót wymienionych w §1 umowy będzie osoba ........................................... posiadająca wymagane uprawnienia.

2.  Przedstawicielem Zamawiającego typującym roboty wymienione w §1 jest Pan Jacek

Michalik.

3.   Przedstawicielem Zamawiającego nadzorującego realizację zleceń (wykonanie zleconych

robót zgodnie z protokołem typowania robót) jest inspektor nadzoru Pan Henryk Kranc.            4.   Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
      z jakością i ilością robót, które  są  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu

umowy.

§ 8

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, określone wg cen jednostkowych, wymienionych w formularzu cenowym , o którym mowa w §1 ust. 1.

- Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego robót.

- Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia jest skorygowany i zatwierdzony przez Zamawiającego obmiar wykonanych robót wraz z protokołem odbioru robót wykonanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

4.   Łączna wartość zleconych robót w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć

kwoty netto.........................zł (słownie..........................) plus obowiązujący podatek  VAT

…. % w kwocie …………...zł ( słownie ………………………………………………......)       co   daje kwotę brutto …….zł ( słownie …………………………………………………..)

Kwota   ta   nie   może  stanowić   podstawy   do   roszczeń  Wykonawcy  w  stosunku  do

Zamawiającego.

5.   Wykonawca oświadcza że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………………

6.  Należności będą regulowane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, na  podstawie  faktur  VAT wystawionych na: Powiat  Wałbrzyski z siedzibą

Al. Wyzwolenia 24; 58 – 300 Wałbrzych, NIP 886 -26- 33-345 wraz z załączonym

protokołem odbioru robót.

§ 9

Odbiory robót będą dokonywane przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia przez osobę nadzorującą.

§ 10

- Wykonawca na podstawie sprawdzonego obmiaru wykonanych robót i protokołu odbioru robót wystawia fakturę, a Zamawiający po otrzymaniu kompletu dokumentów, o których mowa w §10 ust. 2 reguluje należność w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na konto Wykonawcy.

- Każda faktura przekazana Zamawiającemu do zapłaty winna zawierać komplet dokumentów, przez który rozumie się:

  - obmiar wykonanych robót podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 7 ust. 1, sprawdzony przez inspektora nadzoru,

  - bezusterkowy protokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.

3.	Opóźnienie w dostarczeniu któregokolwiek z wymienionych w ust. 2 dokumentów, powoduje wydłużenie terminu zapłaty, o którym mowa w §10 ust. 1 o termin opóźnienia.

§ 11

Wykonawca w czasie prowadzonych prac związanych z realizacją zleceń ponosi pełną odpowiedzialność cywilno - prawną za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na terenie budowy.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości netto zleconych robót, o której mowa    w § 8 ust. 4,

  - w przypadku niedotrzymania terminów realizacji robót określonych w protokole typowania robót - w wysokości 1% wartości robót netto określonej w danym protokole za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku wykonania robót w jakości nie spełniającej wymogów Zamawiającego        - w wysokości 10% wartości robót netto objętych danym protokołem typowania robót,

  - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 10% wartości netto wykonanych robót, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zapisów §1 ust .1 Zamawiający ma prawo zlecić roboty innemu Wykonawcy a kosztami za wykonane roboty obciążyć Wykonawcę            z którym została podpisana niniejsza Umowa.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających postawienie wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości

  - w przypadku, kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,

- Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego, w rozumieniu warunków umowy, wykonania robót zakończonych lub za część robót już rozpoczętych.

§ 14

Zamawiający nie wyraża zgody na cedowanie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości dla poszczególnych robót wyniesie 12 miesięcy.

§ 16

W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, terminy usuwania wad przez Wykonawcę dla poszczególnych robót nie mogą być dłuższe niż 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy               o zaistniałych wadach.

§ 17

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 19

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu       i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§ 20

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 4 egz. dla Zamawiającego            i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA: