Projekt umowy

UMOWA NR ………………………

o pełnienie funkcji inspektora nadzoru

zawarta w dniu …………..............…. roku pomiędzy

Powiatem Wałbrzyskim z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24, w imieniu   i na rzecz którego działają:
1. Pan Jacek Cichura 		– Starosta Wałbrzyski

2. Pan Krzysztof Kwiatkowski 	– Wicestarosta

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa została zawarta bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

§ 1

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności Inspektora Nadzoru dla zadania pn.  Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D w km 7+328 w Gostkowie- gm. Stare Bogaczowice .

Zakres robót do zrealizowania dla tego zadania należy wykonać zgodnie z:

- projektem budowlanym opatrzonym nazwą ,,Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D w km 7+328 w Gostkowie gmina Stare Bogaczowice’’ opracowanym przez Biuro Projektowo- konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA” Zbigniew Zadrożny Rynek 55 lok.21, 58-200 Dzierżoniów

- przedmiarem robót budowlanych,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 2

  - Do obowiązków Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru należy:

- ustanowienie Inspektora Nadzoru w zakresie zgodnym z planowanym zakresem robót budowlanych i złożenie oświadczenia o podjęciu obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- uczestniczenie w przekazaniu placu budowy,

- uzgadnianie, przy udziale Inwestora  wszelkich decyzji dotyczących realizacji inwestycji,

- uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy,

- sprawowanie funkcji nadzoru Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,

- kontrola zgodności wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem tych robót oraz nadzór nad jakością i terminowością ich wykonania,

- kontrola dokonywania w dzienniku budowy wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót- natychmiastowego informowania Inwestora  o wszelkich odstępstwach przy realizacji inwestycji,

- kontrolowanie prawidłowości sporządzania faktur, opisywania faktur pod względem rzeczowym i finansowym, a następnie przekazanie ich do Inwestora  celem zapłaty,

- sprawdzanie kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe, uzupełniające                         lub rozwiązania zamienne (przedkładanych przez Wykonawcę robót), pod względem merytorycznym i rachunkowym,

- realizowanie dokonanych ustaleń z Inwestorem  i Wykonawcą dotyczących realizacji inwestycji,

- opiniowanie wniosków w zakresie konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych oraz uzyskania niezbędnych opinii projektanta,

- sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,

- sprawdzanie kosztorysów szczegółowych powykonawczych wykonanych robót przez Wykonawcę w zakresie ich ilości i pod względem rachunkowym w zgodności z kosztorysem ofertowym,

- przygotowanie do odbioru oraz dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji przy udziale Inwestora lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą, wraz z przekazaniem inwestycji do użytku, a w szczególności:

  - stwierdzenie gotowości do odbioru,

  - przejęcie od Wykonawcy robót całości wymaganej dokumentacji odbiorowej i jej sprawdzenie,

  - dokonanie wspólnie z Inwestorem odbioru końcowego inwestycji od Wykonawcy, z jednoczesnym przekazaniem przedmiotu odbioru użytkownikowi,

  - przekazanie Inwestorowi i użytkownikowi protokołów odbioru oraz wymaganej dokumentacji odbiorowej.

- obsługa okresu gwarancji i rękojmi przedsięwzięcia, tj. przeprowadzenie przeglądów technicznych, dokonywanie czynności związanych z usunięciem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez użytkownika oraz dokonanie odbioru ostatecznego inwestycji po upływie okresu gwarancji.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia nałożone ustawami do wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

- Termin rozpoczęcia robót objętych nadzorem strony określają na dzień ………   2015 r.

- Termin zakończenia pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru strony ustalają na dzień odbioru końcowego i rozliczenia rzeczowego zadania.

§ 4

- W ramach czynności określonych w § 2 umowy Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu remontowego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru przewidzianych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w § 2 z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające z przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową.

- Wykonawca nie może zaciągnąć w imieniu Powiatu Wałbrzyskiego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót.

- Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów:

- przedstawicielem Zamawiającego do udzielenia  informacji i niezbędnych wyjaśnień związanych z przedmiotem umowy jest Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska  Pan Marek Resiak  tel. 74 84 60 556, e-mail: remonty@powiat.walbrzych.pl,

- przedstawicielem Zamawiającego do koordynacji zakresu prac objętych przedmiotem umowy jest Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska  tel. 74 84 60 656.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem ewentualnego niewykonania lub nienależytego wykonania  czynności objętych niniejszą umową.

- W imieniu Wykonawcy umowy funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych pełnić będzie Pan ………………………………………posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie …………………………… będący członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym nr …………………………………………ważne do ………………………………… r.

§ 5

Do praw i obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania,

- prawo udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania             i odbioru robót,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

§ 6

- Wystawienie faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu czynności wymienionych w § 2.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości umownej netto ……………………… zł, plus podatek od towarów i usług (podatek VAT 23%) co stanowi kwotę, ………………………..zł brutto (słownie: ……………………………………. złotych 00/100).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych.

- Faktury VAT należy wystawić na Powiat Wałbrzyski z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych, NIP 886-26-33-345.

- Płatność dokonana będzie w  na rachunek Wykonawcy w …………………….. nr ………………………………………………………

§ 7

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,

- jeżeli Wykonawca niniejszej umowy opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności dłużej niż 7 dni,

- w razie wystąpienia przesłanek uzasadniających postawienie Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

- w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

- Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy umowy na okres dłuższy niż 7 dni.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę umowy kary umownej                w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  §6 ust. 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedopełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru  zawartych w umowie w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każde stwierdzone uchybienie.

- Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wartość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.

§ 8

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

- Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym cztery egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                      WYKONAWCA: