Projekt

UMOWA NR  …… OR.273………..2015

zawarta w dniu …... ………..2015 roku

pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24, w imieniu  którego działają:

- Pan Jacek Cichura             – Starosta Wałbrzyski

- Pan Krzysztof Kwiatkowski      – Wicestarosta

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą.

Umowa została zawarta bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 z późn. zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku gospodarczego – garażu  celem zapewnienia prawidłowego stanu technicznego, sprawności i wartości użytkowej obiektu w systemie – zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa budynku zaplecza gospodarczego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu”.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem i doręczeniem zamawiającemu stosownego zezwolenia na prowadzenie prac) łącznie z wykonaniem robót budowlanych na podstawie wykonanego projektu (zaprojektuj i wybuduj).

- Zakres robót objęty przedmiotem umowy obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń

- Roboty rozbiórkowe

- rozbiórka stropodachu żelbetowego krytego papą;

- rozbiórka obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych;

- rozbiórka ścian 1 piętra;

- rozbiórka klatki schodowej z zamurowaniem otworu drzwiowego;

- rozbiórka (częściowa) przewodów wentylacyjnych.

- Przemurowanie przewodów kominowych, naprawa;

- Naprawa uszkodzeń murów, uzupełnienie, przemurowanie ścian;

- Wykonanie nowej posadzki betonowej;

- Wykonanie wentylacji;

- Montaż nowych drzwi garażowych;

- Wzmocnienie stropu nad parterem;

- Wykonanie dachu dwuspadowego drewnianego krytego blachą, poddasze nieużytkowe.                        Kąt nachylenia dachu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

- Remont elewacji zewnętrznej i tynków wewnętrznych;

- Remont istniejącej instalacji elektrycznej;

- Malowanie elewacji oraz ścian wewnętrznych;

- Wykonanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych.

w budynku zaplecza gospodarczego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych przy ul. Nowa Kolonia 9,  w Walimiu, dz. 347 obręb Walim.

- Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu umowy określono  w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno- terenowymi miejsca prowadzenia i zakresu robót i uwzględnił je w formularzu cenowym.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy określony w §1 ust. 2 umowy, w terminach:

- Termin rozpoczęcia robót: roboty należy rozpocząć w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy;

- Termin zakończenia    31 październik  2015 r.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Przez termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

§ 3

Wynagrodzenie.

- Za wykonanie zakresu robót określonego w §1 ust. 3 umowy strony  ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: netto: ……………………………………………. zł   (słownie: …………………………………….00/100) podatek od towarów i usług (VAT) …………………………….zł brutto: …………………………….. zł   (słownie: ………………………………………………… złotych 00/100).

- Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w programie funkcjonalno-użytkowym. Zawiera ono ponadto koszty: wykonania dokumentacji projektowej, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, ewentualnego projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i składowania materiałów rozbiórkowych, zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.1 rozliczane zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po zakończeniu całości robót wymienionych w §1 i odebranych protokołem odbioru końcowego robót o którym mowa w §10 ust. 4, stanowiącym załącznik do faktury.

- Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy nr ………………………………….., w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

- Fakturę VAT należy adresować na Zamawiającego: Powiat Wałbrzyski z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych, NIP 886-26-33-345.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP …………………………. . Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się, iż nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu umowy na osoby trzecie.

§ 4

Koordynacja.

- Przedstawicielami Zamawiającego do koordynacji zakresu prac objętych przedmiotem umowy jest naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu Pan Andrzej Sokołowski tel.: (74) 84 60 656,

fax.: (74) 84 60 617, e-mail: a.sokolowski@powiat.walbrzych.pl

- Przedstawicielami Zamawiającego do udzielenia informacji i niezbędnych wyjaśnień związanych                       z przedmiotem umowy jest podinspektor ds.  Pan Marek Resiak  tel.: (74) 84 60 556,

fax.: (74) 84 60 617, e-mail: remonty@powiat.walbrzych.pl

§ 5

Obowiązki stron

1.  Zamawiający, zobowiązuje się do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- pełnienia obowiązkowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy,  w zakresie wynikającym ze stosowanych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.1409 ze zmianami);

- odbioru ukończonego przedmiotu umowy;

- zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.

2. Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z §1, zobowiązuje się do:

- uzgodnienia z Zamawiającym wykonanej dokumentacji projektowej;

- przyjęcia terenu budowy;

- ustanowienia kierownika robót posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane;

- ponoszenia odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą wydarzyć się na placu budowy, od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy do dnia odbioru końcowego;

- zabezpieczenia robót na czas wykonywania na czas trwania prac;

- oznakowania miejsca robót;

- zapewnienia miejsca wywozu materiałów rozbiórkowych oraz pokrycia kosztów ich transportu i składowania;

- ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót 
i powierzonego mu do ich realizacji mienia, aż do momentu odbioru  i przekazania w użytkowanie.

- niedokonywania czynności powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie  znaków geodezyjnych;

- informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru;

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami i przekazania Zamawiającemu;

- usuwania wad poszczególnych robót, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach;

- uporządkowania terenu budowy, w ciągu 3 dni od zakończenia robót;

- realizacji wszystkich innych obowiązków wymienionych w programie funkcjonalno-użytkowym.

§ 6

Kierownictwo robót i nadzór

- Kierownikiem robót reprezentującym Wykonawcę na budowie będzie:

Imię i nazwisko: ………………………………

nr telefonu: ……………………………….......

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie powołany przez niego inspektor nadzoru, który jest upoważniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z umową i dokumentacją techniczną.

§ 7

Materiały

- Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez Wykonawcę i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                   w budownictwie, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dla wyrobów budowlanych dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu. Wszystkie materiały budowlane musza być oznaczone znakiem CE.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości robót, które nie były przewidziane Umową Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić.

- Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne z Umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 8

Rozpoczęcie robót

- O fakcie rozpoczęcia robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie, o którym mowa winno być dokonane na piśmie. Termin wpływu zawiadomienia do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu jest uznany jako dzień rozpoczęcia robót.

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli faktu rozpoczęcia robót, dokonanego  w obecności inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Z czynności kontrolnych sporządza się protokół wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

§ 9

Wady

- Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia robót i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzenie jakości robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy                     z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad.

- O wykrytych wadach w robotach, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, 
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Zgłoszone wady winny być usunięte niezwłocznie przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 14 dni od daty powiadomienia, chyba że Strony umowy wzajemnie ustalą inny termin ich usunięcia.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej firmie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 10

Odbiory.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- końcowy - polegający na ocenie wykonanych robót w ramach przedmiotowej umowy,

- gwarancyjny – przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji jakości.

- Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Z przekazania sporządzony zostanie protokół odbioru.

- Po zakończeniu robót przewidzianych Umową Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do odbioru. Na dzień zgłoszenia Wykonawca powinien skompletować materiały odbiorowe. Zamawiający potwierdzi gotowość do odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni roboczych. Dzień zgłoszenia robót uznany jest jako data zakończenia robót. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia robót rozpocząć czynności odbioru, albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie prace, zadaniem Zamawiającego, muszą być wykonane, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru robót budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół odbioru robót podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy                    w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

- Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni przed dniem zakończenia okresu rękojmi i gwarancji.

- Ewentualne usterki i braki dające się usunąć stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, w terminie ustalonym w protokole odbioru.

§ 11

Rękojmia za wady i gwarancja jakości.

- Ustala się, że okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy wynosił będzie:

1) dla okresu rękojmi – przez 1 rok,

2) dla okresu gwarancji jakości – przez 36 m-cy.

- Bieg okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego rozpoczyna się okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie wykonane.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu Umowy. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest usunąć stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

- Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach                          w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

- Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 14 dni, chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru.

- Termin okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości elementu przedmiotu umowy, na którym były usuwane przez Wykonawcę wady, biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania tego elementu za pozbawiony wad.

- Przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§12

Kary umowne i odszkodowania.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. b),

- za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 3  ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości         10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że dalsze wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

  - Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Zamawiający zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu ewentualnych kar umownych i ewentualnych wzajemnych roszczeń z przysługującego mu wynagrodzenia.

§13

Zmiany Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.

§14

Do rozpoznania sporów powstałych na tle realizacji Umowy właściwe są miejscowe sądy powszechne dla siedziby Zamawiającego.

§15

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

§16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: