Projekt

UMOWA  NR ……BOS.273.9.        .2016

## zawarta w dniu ….... 05.2016 roku w Wałbrzychu, pomiędzy:

Powiatem Wałbrzyskim  z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają:

1. Pan Jacek Cichura                 - Starosta Wałbrzyski

2. Pan Krzysztof Kwiatkowski - Wicestarosta

a

……………………………………

z siedzibą ………………………….

reprezentowanym przez :

……………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa niniejsza została zawarta bez zastosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty ,,Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg ” na warunkach zawartych w:

1)  niniejszej umowie,

2)  specyfikacji  technicznej  wykonania i odbioru robót,

3)  formularzu cenowym.

Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powierzonych mu zadań zgodnie                                z   obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Szczegółowy zakres i termin robót przewidzianych do wykonania określany będzie na bieżąco (sukcesywnie wg potrzeb) przez przedstawiciela Zamawiającego w formie protokołu typowania  robót.

- Zakres zlecanych robót nie może obejmować wykonania innych prac, niż te wycenione                          w formularzu cenowym.

§ 2

Wszelkie prace uzupełniające, nie objęte formularzem cenowym i nie przewidziane przez Zamawiającego na etapie sporządzania protokołu typowania robót, a których wykonanie  jest niezbędne dla zrealizowania robót objętych zleceniem, Wykonawca zobowiązany jest wykonać tylko i wyłącznie o ile  uzyska zgodę Zamawiającego i na podstawie osobnej umowy podpisanej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno       – terenowymi miejsc prowadzenia robót i uwzględnił je w formularzu cenowym załączonym do oferty.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania robót.

- Wykonawca oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem,                        o którym mowa w pkt 1.

- Wykonawca rozpoczyna roboty w terminie 3 dni od daty określonej w protokole typowania robót.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na czas określony:

tj. od dnia zawarcia  umowy  do dnia  31.08.2016 r.

- Okres obowiązywania umowy może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania środków jakie można wydatkować w ramach umowy określonych w § 8 ust. 4.

§ 6

Osobą koordynującą  z ramienia Zamawiającego  realizację  niniejszej umowy jest  Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, a za zakres rzeczowo-finansowy odpowiada  Pan Henryk Kranc – podinspektor ds. utrzymania dróg.

§ 7

- Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót wymienionych w §1 umowy będzie osoba: ……………………………………………………………………………………………..

- Przedstawicielem Zamawiającego typującym roboty wymienione w §1 jest Pan Jacek Michalik.

- Przedstawicielem Zamawiającego nadzorującego realizację zleceń (wykonanie zleconych      robót zgodnie z protokołem typowania robót) jest inspektor nadzoru Pan Henryk Kranc.

- Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z jakością i ilością robót, które  są  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu    umowy.

§ 8

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, określone wg cen jednostkowych, wymienionych w formularzu cenowym, o którym mowa w §1 ust. 1.

- Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego robót.

- Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia jest skorygowany i zatwierdzony przez Zamawiającego obmiar wykonanych robót wraz z protokołem odbioru robót wykonanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

4.  	Łączna wartość zleconych robót w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć  kwoty netto ……………… zł (słownie: ………………….) plus obowiązujący podatek VAT ……% w kwocie: …………. zł (słownie: ……………………), co daje kwotę brutto 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć  tysięcy złotych 00/100).

Kwota   ta   nie   może  stanowić   podstawy   do   roszczeń  Wykonawcy  w  stosunku  do

Zamawiającego.

5.  	Wykonawca oświadcza że jest płatnikiem VAT i posiada NIP:………………………..................

6.   Należności będą regulowane na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………… na  podstawie  faktur VAT wystawionych na: Powiat  Wałbrzyski z siedzibą  Al. Wyzwolenia 24; 58 – 300 Wałbrzych, NIP 886-26-33-345 wraz z załączonym protokołem odbioru robót.

§ 9

- Odbiory robót będą dokonywane przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zakresu prac określonego w danym protokole typowania robót i potwierdzenia gotowości przez osobę nadzorującą.

- Do zgłoszenia zakończenia Wykonawca przedłoży obmiar wykonanych robót celem sprawdzenia i potwierdzenia ich wykonania przez osobę nadzorującą.

- Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.

§ 10

- Wykonawca na podstawie sprawdzonego obmiaru wykonanych robót i protokołu odbioru robót wystawia fakturę, a Zamawiający po otrzymaniu kompletu dokumentów, o których mowa w §10 ust. 2 reguluje należność w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na konto Wykonawcy.

- Każda faktura przekazana Zamawiającemu do zapłaty winna zawierać komplet dokumentów, przez który rozumie się:

  - obmiar wykonanych robót podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w §7 ust. 1, sprawdzony przez inspektora nadzoru,

  - bezusterkowy protokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy       i przedstawiciela Zamawiającego.

- Opóźnienie w dostarczeniu któregokolwiek z wymienionych w ust. 2 dokumentów, powoduje wydłużenie terminu zapłaty, o którym mowa w §10 ust. 1 o termin opóźnienia.

§ 11

Wykonawca w czasie prowadzonych prac związanych z realizacją zleceń ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na terenie budowy.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości netto zleconych robót, o której mowa    w § 8 ust. 4,

  - w przypadku niedotrzymania terminów realizacji robót określonych w protokole typowania robót - w wysokości 1% wartości robót netto określonej w danym protokole za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 1% wartości netto wykonanych robót, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zapisów §1 ust.1 Zamawiający ma prawo zlecić roboty innemu Wykonawcy a kosztami za wykonane roboty obciążyć Wykonawcę,            z którym została podpisana niniejsza Umowa.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających postawienie wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

  - w przypadku, kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego, w rozumieniu warunków umowy, wykonania robót zakończonych lub za część robót już rozpoczętych.

§ 14

Zamawiający nie wyraża zgody na cedowanie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  na przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości dla  robót wyniesie 12 miesięcy.

§ 16

W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, terminy usuwania wad przez Wykonawcę dla poszczególnych robót nie mogą być dłuższe niż 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy               o zaistniałych wadach.

§ 17

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego .

§ 19

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu       i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§ 20

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 4 egz. dla Zamawiającego            i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:

- Załącznik nr 1

- do umowy nr ….... BOS.273.9.     .2016

z dnia …...05.2016 r.

- FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera ciśnieniowego typu Patcher przy średniej głębokości uszkodzenia od 1 cm do 4 cm | 1 m2 (metr kwadratowy) | ………… zł (słownie: ) | ………….. zł (słownie: ) |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: