## Zał nr 4 – Projekt umowy

UMOWA NR .……BOS.273.10.      .2018

## zawarta w dniu …..… .2018 roku w Wałbrzychu, pomiędzy:

Powiatem Wałbrzyskim z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Al. Wyzwolenia 20-24  zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają:

1. Pan Jacek Cichura                 - Starosta Wałbrzyski

2. Pan Krzysztof Kwiatkowski - Wicestarosta

a

………………………………………………………….

z siedzibą………………………………………………..

reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………

Zwanym dalej Wykonawcą

Umowa niniejsza została zawarta bez zastosowania  ustawy – Prawo zamówień publicznych  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji montaż barier energochłonnych  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”  na warunkach zawartych  w:

1)  niniejszej umowie,

2)  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

3)  formularzu cenowym.

Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powierzonych mu zadań zgodnie                       z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Szczegółowy zakres i termin robót przewidzianych do wykonania określany będzie na bieżąco (sukcesywnie wg potrzeb) przez przedstawiciela Zamawiającego w formie protokołu typowania  robót.

- Lokalizacja – pas dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

- Zakres zlecanych robót nie może obejmować wykonania innych prac, niż te wycenione  w formularzu cenowym załączonym do oferty.

§ 2

Wszelkie roboty uzupełniające, nie objęte formularzem cenowym i nie przewidziane przez Zamawiającego na etapie sporządzania protokołu typowania robót, a których wykonanie  jest niezbędne dla zrealizowania robót objętych zleceniem, Wykonawca zobowiązany jest wykonać tylko i wyłącznie  o ile  uzyska  zgodę Zamawiającego i na podstawie osobnej umowy.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi miejsca prowadzenia robót i uwzględnił je w formularzu cenowym załączonym do oferty.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania zamówienia.

- Wykonawca oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem,                        o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca rozpoczyna roboty w terminie 3 dni od daty określonej w protokole typowania robót.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na czas określony:

tj.  od zawarcia  umowy do 30.06.2018 roku.

- Okres obowiązywania umowy może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania środków       jakie można wydatkować w ramach umowy określonych w § 8 ust. 4.

§ 6

Osobą koordynującą  z ramienia Zamawiającego  realizację  niniejszej umowy jest  Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska.

§ 7

- Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót wymienionych w § 1 umowy będzie: ………………………………………………………………………………………

- Przedstawicielami Zamawiającego typującymi roboty wymienione w § 1 są:

1) 	Pan Jacek Michalik – Główny Specjalista Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska  w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu,

2) Pan Henryk Kranc - Podinspektor Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu..

- Przedstawicielem Zamawiającego nadzorującym realizacje zleceń  pod względem ilości     i jakości robót będzie inspektor nadzoru Pan Henryk Kranc.

- Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, określone wg cen jednostkowych, wymienionych w formularzu cenowym oferty, o którym mowa w § 1           ust. 1.

- Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie ilości robót rzeczywiście wykonanych       i odebranych przez Zamawiającego.

- Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia jest skorygowany i zatwierdzony przez Zamawiającego obmiar wykonanych robót wraz z protokołem odbioru robót wykonanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Łączna wartość zleconych robót w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć

kwoty netto: ………………. zł (słownie:…………………………………………………) + obowiązujący w dniu podpisania umowy podatek VAT ……% …………………….. zł (słownie:…………………………………………………………………………………….          brutto: ………………….. zł (słownie: …………………………………………………..).

Kwota ta nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do  Zamawiającego.

- Faktura Wykonawcy powinna być adresowana na Powiat Wałbrzyski Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych NIP 886-26-33-345 i przedłożona do zatwierdzenia i sprawdzenia inspektorowi nadzoru.

§ 9

- Odbiory robót będą dokonywane przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zakresu prac określonego w danym protokole typowania robót i potwierdzenia gotowości przez osobę nadzorującą.

- Do zgłoszenia zakończenia Wykonawca przedłoży obmiar wykonanych robót celem sprawdzenia i potwierdzenia ich wykonania przez osobę nadzorującą.

- Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.

§ 10

- Wykonawca na podstawie sprawdzonego końcowego obmiaru wykonanych robót              i protokołu odbioru robót wystawia fakturę, a Zamawiający po otrzymaniu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 reguluje należność w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: …………….............................

- Każda faktura przekazana Zamawiającemu do zapłaty winna zawierać komplet dokumentów, przez który rozumie się:

  - obmiar wykonanych robót podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 7 ust. 1, sprawdzony przez inspektora nadzoru,

  - bezusterkowy protokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy      i przedstawiciela Zamawiającego.

- Opóźnienie w dostarczeniu któregokolwiek z wymienionych w ust. 2 dokumentów, powoduje wydłużenie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 1 o termin opóźnienia.

§ 11

Wykonawca w czasie prowadzonych robót związanych z realizacją zleceń ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich, z powodu niewłaściwego prowadzenia robót, braku lub niewłaściwego oznakowania terenu robót, itp.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za wypowiedzenie  od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznej wartości netto zleconych robót, o której mowa    w § 8 ust. 4,

  - w przypadku niedotrzymania terminów realizacji robót określonych w protokole typowania robót - w wysokości 0,2% wartości robót netto określonej w danym protokole za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% wartości netto wykonanych robót, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - w przypadku stwierdzenia braku oznakowania robót lub oznakowania robót niezgodnie  z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu o którym mowa w   § 4 ust.1 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - w przypadku stwierdzenia nieusunięcia oznakowania wprowadzonego na czas robót  w terminie 3 dni od odbioru końcowego w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zapisów §1 ust. 1 Zamawiający ma prawo zlecić roboty innemu Wykonawcy a kosztami za wykonane roboty obciążyć Wykonawcę, z którym została podpisana niniejsza Umowa.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy  ze skutkiem natychmiastowym:

  - w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających postawienie wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

  - w przypadku, kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,

  - w przypadku niewykonania we skazanym terminie dwóch zleconych protokołem typowania robót,

- Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu  od umowy w terminie 60 dni od zaistnienia podstawy wypowiedzenia.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego, w rozumieniu warunków umowy, wykonania robót zakończonych lub za część robót już rozpoczętych

§ 14

Zamawiający nie wyraża zgody na cedowanie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.  Okres gwarancji dla poszczególnych robót wyniesie 72 miesiące.

§ 16

W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, terminy usuwania wad przez Wykonawcę dla poszczególnych robót nie mogą być dłuższe niż 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach.

§ 17

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 19

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§ 20

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 4 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: