Zał. nr 3 - Projekt umowy

UMOWA NR ……BOS.273.10.     .2018

zawarta w dniu …………..............…. roku pomiędzy

Powiatem Wałbrzyskim z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24, NIP 8862633345, Regon 890718018, w imieniu i na rzecz którego działają:
1. Pan Jacek Cichura               – Starosta Wałbrzyski

2. Pan Krzysztof Kwiatkowski  – Wicestarosta

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zmianami) umowa została zawarta bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zgodnie ze złożoną ofertą w dniu ………….. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznej w przyziemiu  dla  zadania pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka  Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu – zakończenie zadania„ zgodnie z przedstawioną ofertą , przedmiarem robót i   specyfikacją techniczną wykonania i odbioru i przedmiarem robót.

- Wykonawca   oświadcza,   że   przed   podpisaniem   umowy   zapoznał  się  z  warunkami  lokalizacyjno-terenowymi miejsca prowadzenia i zakresu robót i uwzględnił je w ofercie cenowej.

- Termin rozpoczęcia robót:  20.06.2018 r.

- Termin zakończenia robót:  25.08 2018 r.

- Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania umowy mające zdaniem Wykonawcy wpływ na dotrzymanie terminu jej zakończenia  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Inspektorowi Nadzoru pod rygorem uznania, że niedotrzymanie tego terminu nastąpiło z winy Wykonawcy. W razie ryzyka opóźnienia realizacji umowy z powodu prognozowanych warunków pogodowych zgłoszenie takie nie zwalnia jednak Wykonawcy od obowiązku zapewnienia takiej organizacji robót (zwiększenia ilości sprzętu, liczby pracowników, wydłużenie czasy pracy), która zapewni terminowe zakończenie robót.

§ 2

Obowiązki stron

1.  Zamawiający zobowiązuje się do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,

- pełnienia obowiązkowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy,            w zakresie wynikającym ze stosowanych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1332),

- odbioru ukończonego przedmiotu umowy,

- zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.

2. Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z §1 zobowiązuje się do:

- przyjęcia terenu budowy,

- ustanowienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowalne,

- wykonywania robót w sposób umożliwiający właściwą pracę internatu , oraz zapewnienia dostępu dla pracowników i klientów jednostki,

- ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę i krzywdę powstałą z winy Wykonawcy lub osób którymi się posługuje, u jakiejkolwiek osoby trzeciej na terenie placu budowy w okresie od jego przekazania do dnia odbioru końcowego,

- ponoszenia odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, do jakich dojdzie na placu budowy w związku z jej przebiegiem w okresie, o którym mowa w pkt. 4,

- pokrycia kosztów: organizacji terenu budowy (np: ogrodzenie, tablice informacyjne itp.) a także kosztów badań i materiałów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego,

- właściwego zapewnienia zabezpieczenia prowadzonych robót z szczególnym uwzględnieniem zapewnienia ciągłości i minimalizacji uciążliwości dla pracy internatu,

- zapewnienia miejsca wywozu materiałów rozbiórkowych oraz pokrycia kosztów ich transportu i składowania,

- ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót 
i powierzonego mu do ich realizacji mienia, aż do momentu odbioru                     i przekazania w użytkowanie,

- informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru,

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami i przekazania Zamawiającemu,

- usuwania wad poszczególnych robót, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach,

- uporządkowania terenu budowy, w ciągu 3 dni od zakończenia robót.

§ 3

Wynagrodzenie

Ryczałtowa wartość robót zgodnie  z ofertą, o której mowa w §1 ust.1  wynosi netto …………. zł (słownie: ……………………….. złotych) plus obowiązujący podatek VAT ……..% w kwocie………………. zł (słownie: …………………złotych) co daje kwotę brutto …………………..zł (słownie: ………………………………………. złotych).

§ 4

Kierownictwo robót i nadzór

- Kierownikiem robót reprezentującym Wykonawcę na budowie będzie:

Imię i nazwisko: ………………………………

nr telefonu: ……………………………….......

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie powołany przez niego inspektor nadzoru lub osoba wyznaczona, która jest upoważniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z umową, projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi.

§ 5

Ubezpieczenia

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane bezpośrednio z wykonaniem robót – od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody i krzywdę oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3.  Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

- roboty – do wartości szacunkowej, określonej przez Wykonawcę,

- urządzenia budowy, sprzęt  transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.

§ 6

Materiały i urządzenia

    - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić materiały i urządzenia, konieczne do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadające co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane ((t.j. Dz. U. z 2017r poz.1332) oraz projekt.

    - Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

    - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na życzenie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

    - Jeżeli Zamawiający zażąda badań związanych z prowadzonymi robotami, a które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

    - Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót nie jest zgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 7

Wady

- Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia robót i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzenie jakości robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad.

- O wykrytych wadach w robotach, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie,      w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Zgłoszone wady winny być usunięte niezwłocznie przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania                i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8

Rozpoczęcie robót

- O fakcie rozpoczęcia robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie, o którym mowa winno być dokonane na piśmie. Termin wpływu zawiadomienia do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu jest uznany jako dzień rozpoczęcia robót.

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli faktu rozpoczęcia robót, dokonanego          w obecności inspektora nadzoru i kierownika budowy.

- Z czynności kontrolnych sporządza się protokół wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

§ 9

Odbiory

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1,po zakończeniu robót będących przedmiotem zamówienia.

- Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory techniczne robót ulegających zakryciu dokonywane przez inspektora nadzoru, o którym mowa w § 4,

  - odbiór końcowy przedmiotu umowy,

  - odbiór pogwarancyjny przedmiotu umowy.

- Jeżeli całość robót zostanie zakończona, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Na dzień powiadomienia, Wykonawca powinien skompletować materiały odbiorowe, w tym próby i sprawdzenia przewidziane w przepisach oraz obmiar powykonawczy wykonanych robót. Inspektor nadzoru potwierdza gotowość do odbioru końcowego w ciągu 7 dni. Dzień potwierdzenia gotowości jest uznany jako data zakończenia robót. Zawiadomienie o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili potwierdzenia gotowości – rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie prace, zdaniem Zamawiającego,  muszą  być wykonane, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

- Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni przed dniem zakończenia okresu rękojmi i gwarancji.

- Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, w terminie ustalonym w protokole odbioru.

§ 10

Rozliczenia

- Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi jedną fakturą po zakończeniu całości robót wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 9 ust. 4.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury z kompletem dokumentów rozliczeniowych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru lub osobę wskazaną przez Zamawiającego.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr.............................................................. .

- Faktura Wykonawcy powinna być wystawiona na Powiat Wałbrzyski Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych NIP 886- 26 – 33- 345.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer 
NIP ……………………………………………..  .

- Strony zobowiązują się, iż nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu umowy na osoby trzecie.

§ 11

Kary i odszkodowania

- Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, określonego w § 3, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia następnego po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad,

- odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenia z winy Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 3.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenia z winy Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego,  na co Wykonawca  wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wartość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.

§ 12

Gwarancje

- Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz złożoną ofertą.

- Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  przedmiot umowy, w tym na dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały na okres 36  miesięcy, licząc od daty protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca gwarantuje między innymi, że: wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

- Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia, nie później niż w terminie 7 dni. .

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę zlecając osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. Długość okresu rękojmi dla robót budowlano-montażowych ustala się na 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt, w terminie wymaganym przez Zamawiającego, podanym w pisemnym powiadomieniu. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę zlecając usunięcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Okres rękojmi na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

§ 13

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót  
budowlanych określonych w § 1 umowy , Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia, w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

- Zastrzega się możliwość wprowadzenia do niniejszej umowy warunków szczególnych, które zawarte będą w umowach z podmiotami dotującymi.

§ 14

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze dalsze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym:

  - w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających postawienie wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

  - w przypadku, kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i wypowiedzieć umowę w przypadkach , o których mowa ust. 1 i 2 w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okolicznościach uzasadniających wypowiedzenie .

- Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli  z jakichkolwiek przyczyn jej wykonanie jest opóźnione tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby przedmiot umowy  został ukończony w terminie określonym w § 1 ust. 4.

- Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a Wykonawca nie dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 5, lub sprzeciwia się odstąpieniu na tej podstawie od umowy ponosi on względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę spowodowaną nieterminową realizacją umowy.

- W przypadku określonym w ust.1, 2 i 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego, w rozumieniu warunków umowy, wykonania robót zakończonych lub za część robót już rozpoczętych.

§ 15

- Przedstawicielami Zamawiającego do koordynacji zakresu prac objętych przedmiotem umowy jest Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska Pan Andrzej Sokołowski  tel. 74 84 60 656.

- Przedstawicielem Zamawiającego do udzielania informacji i niezbędnych wyjaśnień związanych z przedmiotem umowy jest Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska Pan Krzysztof Falkowski tel. 74 84 60 571.

§ 16

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem ust. 2

- Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) zmiany stawki podatku Vat w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku Vat,

2) zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i przez niego zaakceptowane oraz:

a) powodujące poprawienie parametrów technicznych:

b) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub

zmiany potrzeb Zamawiającego lub zmiany obowiązujących przepisów.

3) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała

ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.

4)Termin wykonania w przypadku:

a/ warunków   pogodowych,  przy  których  wykonanie  przedmiotu  umowy  ze

względów    technologicznych    jest   niemożliwe,    o  czas  trwania warunków

pogodowych   powodujących   niemożliwość   wykonania  przedmiotu  umowy,

pod warunkiem   potwierdzenia   zaistnienia   złych   warunków  pogodowych

przez  odpowiedni  wpis  w  dzienniku  budowy  przez  właściwego  inspektora

nadzoru;

b/ wystąpienia    okoliczności,    których   strony   umowy   nie   były   w   stanie

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

c/ wykopalisk/znalezisk uniemożliwiających wykonanie robót.

5)zmiany  osób  reprezentujących  lub  wykonujących  funkcje  kierownicze, pod

warunkiem  wcześniejszego  powiadomienia  drugiej strony, w następujących

przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy;

- jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( np. rezygnacji);

- Wykonawca może dokonywać zmiany Kluczowych Specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę;

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna , że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy;

- w przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty , nowy Kluczowy Specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia umowy, okażą się nieważne z jakiejkolwiek przyczyny, strony ustalają, że w ich miejsce znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w ich braku postanowienie nieważne uznaje się za niedodane.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego.

§ 18

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 19

Umowę sporządzono w 4 egz., 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                     	    WYKONAWCA: