Projekt umowy

Umowa o wykonanie robót budowlanych  nr ……. WOS.273.10.      .2020

## Niniejsza umowa o wykonanie robót budowlanych  zwana dalej „umową‘’ została zawarta w dniu……………. r.   pomiędzy:

### Powiatem Wałbrzyskim Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych , NIP 886 26 33 345, Regon 890718018, tel. 74 84 60 700, fax. 74 84 60 517, e-mail: sekretariat@powiatwalbrzyski.pl, reprezentowanym przez:

1. Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego  - Starostę Wałbrzyskiego

2. Panią Iwonę Frankowską - Wicestarostę Powiatu Wałbrzyskiego

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

NIP ……………… Regon …………………,tel…………… fax. ………………………….

e-mail :………………….

reprezentowanym przez:

……………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1. Postanowienia ogólne

1. 	Umowa niniejsza została zawarta bez zastosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.1843 ze zm.).

2. 	Zamawiający ustala osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego w osobach:

- Andrzeja Sokołowskiego - Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, tel. 74 84 60 656,

e-mail: a.sokolowski@powiatwalbrzyski.pl,

- Krzysztofa Falkowskiego – Podinspektora w Wydziale Infrastruktury Powiatu             i Ochrony Środowiska, tel. 74 84 60 571,

e-mail: k.falkowski@powiatwalbrzyski.pl,

- Henryka Kranca – Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego.

3.	Przedstawicielem Wykonawcy przy wykonywaniu robót jest  Pan/Pani ………………………………….

§ 2. Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

2. Termin realizacji: od dnia zawarcia – do dnia 30.06.2021 roku.

§ 3. Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powierzonych mu zadań zgodnie                             z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2.	Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się                        z   warunkami lokalizacyjno-terenowymi miejsc prowadzenia robót  i uwzględnił je w formularzu cenowym załączonym do oferty oraz nie wnosi w tym zakresie uwag.

3.	Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem projekt tymczasowej organizacji  ruchu i zabezpieczenia prac na czas realizacji robót.

4.	Wykonawca oznakuje miejsca prowadzenia prac zgodnie z zatwierdzonym projektem, o którym mowa w ust. 3.

5.   Wykonawca rozpoczyna zlecenie w terminie 3 dni od daty określonej w protokole typowania robót.

§ 4. Obowiązki zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- odbioru ukończonego przedmiotu umowy,

- zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5. Wykonanie umowy

- Szczegółowy zakres i termin robót przewidzianych do wykonania określany będzie na bieżąco przez przedstawiciela Zamawiającego w formie protokołu typowania robót.

- Zamawiający ma prawo do zlecania robót w mniejszym zakresie niż to wynika        z umowy, formularza cenowego oraz specyfikacji technicznych. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia bieżącej kontroli realizacji umowy przez Wykonawcę.

- Kontrole będą przeprowadzane przez osoby wymienione w § 1 ust. 2 wspólnie                              z przedstawicielem Wykonawcy lub samodzielnie.

- Z kontroli, o których mowa w ust. 3, Zamawiający każdorazowo będzie sporządzał protokół.

- Zakres zlecanych robót  nie może obejmować wykonania innych czynności, niż te wycenione w formularzu cenowym.

- Wszelkie prace uzupełniające, nie objęte formularzem cenowym i nie przewidziane przez Zamawiającego na etapie sporządzania protokołu typowania robót, a których wykonanie  jest niezbędne dla zrealizowania zakresu objętych zleceniem, Wykonawca zobowiązany jest wykonać tylko i wyłącznie o ile uzyska zgodę Zamawiającego i na podstawie osobnej umowy.

- Okres obowiązywania umowy może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania środków jakie można wydatkować w ramach umowy określonych w § 6 ust. 2.

- Osoby wymienione w § 1 ust. 2 są upoważnione do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością prac, które są niezbędne do prawidłowego  wykonania przedmiotu umowy.

- Odbiory zleconych robót będą dokonywane przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zakresu prac określonego w danym protokole typowania robót i potwierdzenia gotowości przez osobę nadzorującą.

- Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca przedłoży obmiar wykonanych robót celem sprawdzenia i potwierdzenia ich wykonania przez osobę nadzorującą.

- Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, w  tym na dostarczone i wbudowane materiały na okres 24 miesięcy, licząc od daty protokołu odbioru robót.

- Wykonawca gwarantuje między innymi, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

- Wykonawca w okresie gwarancji usunie wadę  lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady lub uszkodzenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne                  i  prawne, zmniejszającą wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. Długość okresu rękojmi dla robót budowlano-montażowych ustala się na   24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt, w terminie wymaganym przez Zamawiającego, podanym w pisemnym powiadomieniu. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy. Okres rękojmi na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

§ 6. Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, określone wg ceny jednostkowej, wymienionej w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 oraz na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego robót.

- Łączna wartość zleconych robót w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć   kwoty netto: ………………..zł (słownie: …………………………) plus obowiązujący podatek  VAT …..% w kwocie : ……………………………..zł (słownie : …………………………………………………… ), co daje kwotę brutto: 99.959,00 zł (słownie: ………………………………………………….).

Kwota   ta   nie   może  stanowić   podstawy   do   roszczeń  Wykonawcy             w  stosunku  do    Zamawiającego.

- Wykonawca na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru wykonanych robót  i protokołu odbioru robót wystawia fakturę, a Zamawiający po otrzymaniu kompletu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4 reguluje należność w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Każda faktura przekazana Zamawiającemu do zapłaty winna zawierać komplet dokumentów,  przez który rozumie się:

  - obmiar wykonanych robót podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w §1 ust. 3, sprawdzony i zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego wymienionego w § 1 ust. 2,

  - protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w §1 ust. 3 i przedstawiciela Zamawiającego wymienionego w § 1 ust. 2.

5. 	Opóźnienie w dostarczeniu któregokolwiek z wymienionych w ust. 4 dokumentów, powoduje wydłużenie terminu zapłaty, o którym mowa w § 6 ust. 3 o termin opóźnienia.

6.		Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr…………………………………………….……………………………

7.		Faktura Wykonawcy powinna być wystawiona na Powiat Wałbrzyski                      Al. Wyzwolenia 24,  58- 300 Wałbrzych NIP 886-26-33-345.

8.		Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP ……

9.		Wykonawca oświadcza iż w przypadku wystawienia faktury VAT, z obowiązkiem naliczenia odpowiedniej stawki  podatku VAT,  numer rachunku bankowego podany w umowie / fakturze VAT widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru  VAT.

10.		W przypadku wskazania przez wykonawcę na przedłożonej fakturze VAT rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez wykonawcę dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. W takim przypadku termin zapłaty liczy się od dnia wskazania przez wykonawcę rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. Powyższe nie stoi w sprzeczności z przepisami art. 454 §1 k.c.

§ 7. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznej wartości netto zleconych robót, o której mowa w § 6 ust. 2,

  - w przypadku niedotrzymania terminów realizacji prac określonych              w protokole typowania robót - w wysokości 0,5% wartości robót  netto określonej w danym protokole za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5% wartości netto zleconych robót, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi  - w wysokości 0,2% łącznej wartości netto zleconych robót, o której mowa w § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - w przypadku stwierdzenia braku oznakowania miejsca prowadzenia prac lub oznakowania niezgodnie  z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu o którym mowa w § 3 ust.3 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - w przypadku stwierdzenia nieusunięcia oznakowania wprowadzonego na czas prowadzenia prac w terminie 3 dni od odbioru końcowego                  w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych                        z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zapisów § 2 Zamawiający ma prawo zlecić roboty innemu wykonawcy a kosztami za ich wykonanie obciążyć Wykonawcę, z którym została podpisana niniejsza umowa.

§ 8. Odpowiedzialność za szkody

Wykonawca w czasie prowadzonych prac związanych z realizacją zleceń ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na terenie objętym robotami.

§ 9. Rozwiązanie umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że dalsze wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania  umowy  ze skutkiem natychmiastowym:

  - w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających postawienie Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

  - w przypadku, kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,

  - w przypadku niewykonania we wskazanym terminie dwóch prac zleconych protokołem typowania robót.

- Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym  w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do jego złożenia.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego, w rozumieniu warunków umowy, wykonania robót  zakończonych  lub za część robót  już rozpoczętych.

§ 10. Zmiany Umowy

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej        w postaci aneksu i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§ 11. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Kontakt telefoniczny do osoby, o której  mowa w  § 1 ust.3 ………………………

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: